Project Plan

Studenti: 	Ciontoș Alexandru Daniel,

Mocanu Alexandru,

Bîlbîe Mădălin Marian,

Bârlădianu Gabriel

Grupa: 4LF621

Profesor coordonator: Zaharia Corneliu

1. Introducere:

Acest document prezintă planul de management al proiectului pentru dezvoltare a aplicației *To-Do List*, care permite utilizatorilor să creeze, gestioneze și urmărească sarcini zilnice.

2. Planificare activitate:

| Etapă(Milestone) | Responsabil |
| --- | --- |
| Planificare & Design | Toți |
| Design UI | Toți |
| Backend Firebase | Gabriel |
| Web App Development | Ciontoș + Backend |
| Mobile App Development | Mădălin + Backend |
| Integrare & Optimizare | Toți |
| Testare & Feedback | Toți |
| Finalizare + Prezentare | Toți |
| Documentare finală | Toți |

3. Riscuri și Soluții:

| Risc:Lipsa timpului | Mare | Implementarea unei planificări realiste a task-urilor și stabilirea unor termene limită clare și negociabile. |
| --- | --- | --- |
| Risc:Modificări ale cerințelor | Mediu | Comunicarea constantă cu stakeholderii |
| Risc:Bug-uri neașteptate | Mediu | Implementarea unei testări riguroase (unitare și funcționale) pe parcursul și la finalul fiecărei etape. |

Stakeholderul - Menținerea unei comunicări constante și transparente cu profesorul coordonar.

4. Criterii de acceptare:

Funcționalitate Integrală: Toate funcționalitățile de bază (creare, vizualizare, editare, ștergere, marcare ca finalizat) trebuie să funcționeze fără erori critice

Persistența Datelor: Sarcinile create de utilizator trebuie să fie salvate și accesibile între sesiunile de utilizare (datorită Firebase Backend)

Usability (Ușurință în Utilizare): Aplicația trebuie să fie intuitivă și ușor de utilizat (interfață clară și fluidă).

Conformitate UI/UX: Aplicația trebuie să respecte designul stabilit în etapa de Design UI/UX.

5. Schema Bloc: