Project charter

Studenti: 	Ciontoș Alexandru Daniel,

Mocanu Alexandru,

Bîlbîe Mădălin Marian,

Bârlădianu Gabriel

Grupa: 4LF621

Profesor coordonator: Zaharia Corneliu

1.Project purpose(Scopul proiectului):

Scopul proiectului este dezvoltarea unei aplicații multiplatformă (web și mobile) pentru gestionarea activităților zilnice, oferind posibilitatea utilizatorilor de a adăuga, a șterge și de a organiza activitățile în funcție de starea acestora.

2.Measurable project objectives and related success criteria(Obiective măsurabile ale proiectului și criterii de succes asociate):

-Varianta finala a proiectului sa fie oferita unor persoane sa o testeze.
-In functie de avantajele si dezavantajele oferite de cei care il testeaza sa modificam aplicatia.
-Varianta finala trebuie sa realizeze minimul de cerinte propuse.

-Interfata sa fie clara.
-Fiecare sa contribuie la proiect.

3.High-level requirements(Cerințe de nivel înalt):

- Adăugarea și eliminarea activităților

Marcarea activităților ca:

- Overdue – Restant

- Upcoming – Urmează

- Completed – Complet

- Canceled – Anulat

- Cerintele propuse de echipa:

1. Autentificare utilizator (login/register)

2. Modificarea din nou a activităților (nume, oră, data limită)

3. Prioritate marchată cu stelută (mică / mare)

- Cerintele optionale:

4. Sincronizare(optional)

5.Etichete(optional)

6.Calendar integrat(optional)

4. High-level project description, boundaries, and key deliverables (Descrierea generală a proiectului, limitele și livrabilele cheie):

| Etapă | Activitate | Livrabil | Responsabili | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planificare, specificații de proiectare | Document de planificare (acesta) | Toată echipa | Ședința 2 28.10.2025 |
| 2. | Implementare aplicație React + documentație | Cod aplicație web, README | Frontend + Backend | Ședința 4 25.11.2025 |
| 3. | Implementare aplicație React Native + documentație | Cod aplicație mobilă, README | Mobile + Backend | Ședința 6 06.01.2026 |

5. Overall project risk (Riscul general al proiectului):

-Nerealizarea proiectului la timp (06.01.2026).
-Neintelegerea intre colegii de echipa.

-Neindeplinirea anumitor sarcini si tinerea pe loc a proiectului.

6. Summary milestone schedule (Programul rezumat al reperelor):

| Membru | Rol | Responsabilități |
| --- | --- | --- |
| Mocanu Alexandru | Team Leader / Project Manager | Organizarea echipei, planificarea etapelor, verificarea progresului |
| Ciontoș Alexandru Daniel | Frontend - React | Implementarea interfeței web, componente React, logica de gestionare a activităților |
| Bîlbîe Mădălin Marian | Mobile - React Native | Crearea aplicației mobile, testare pe dispozitive Android / IOS |
| Bârlădianu Gabriel | Backend / Database | Crearea și conectarea bazei de date, implementarea API-ului și a sincronizării web–mobil |

7. Preapproved financial resources (Resurse financiare preaprobate):

Timpul – 144 ore.

Alte cheltueli finanțate nu exista.

8. Key stakeholder list (Lista părților interesate cheie):

| Profesor | Aprobă și evaluează proiectul | High |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Coordonează echipa | High |
| Membrii echipei | Dezvoltatori | High |
| Testari | Testează aplicația și oferă feedback. | Medium |

9.Project approval requirements(Cerințe de aprobare a proiectului)( (adică ce constituie succesul proiectului, cine decide dacă proiectul este un succes și cine aprobă proiectul):

-Toate cerințele funcționale sunt îndeplinite.

-Aplicația este prezentată și acceptată de către profesor.

10.Project exit criteria(Criteriile de ieșire a proiectului)(adică, care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a închide sau a anula proiectul sau faza):

Toate funcționalitățile aplicației funcționează corect.

Toată documentația este completă și încărcată.

Prezentarea finală a proiectului a fost realizată și acceptată de profesor.

Toți membrii echipei și-au finalizat sarcinile.

11. Assigned project manager, responsibility, and authority level and

name and authority of the sponsor or other person(s) authorizing the project charter(Managerul de proiect desemnat, responsabilitatea și nivelul de autoritate și autoritatea sponsorului sau a altei persoane care autorizează carta proiectului.)

Manager de proiect : Mocanu Alexandru

Responsabilități: coordonează echipa, planifică sarcinile și comunică cu profesorul.

Nivel de autoritate: poate aproba schimbări mici; schimbările mari trebuie aprobate de sponsor.

Sponsor : Zaharia Corneliu

Autoritate: aprobă proiectul și decide dacă proiectul a fost realizat cu succes.

Specificații de proiectare ale aplicației:

1. Project Overview (Prezentare generală a proiectului):

Aplicația propusă este o platformă accesibilă atât de pe web, cât și mobile, menită să ajute utilizatorii să-și organizeze eficient timpul și activitățile zilnice.

Aceasta va permite adăugarea, modificarea, ștergerea și clasificarea activităților în funcție de starea lor: „Overdue”, „Upcoming”, „Completed” și „Canceled”.

Scopul principal este crearea unei interfețe simple, moderne și intuitive, care să poată fi folosită de orice utilizator, indiferent de nivelul tehnic.

2. User Stories and Use Cases (Povești ale utilizatorilor și cazuri de utilizare)

User stories:

-Ca utilizator, vreau să pot crea o activitate nouă, pentru a-mi organiza sarcinile zilnice.

-Ca utilizator, vreau să pot marca o activitate ca finalizată, pentru a vedea progresul meu.

-Ca utilizator, vreau să pot șterge o activitate care nu mai este relevantă.

-Ca utilizator, vreau să pot edita o activitate pentru a modifica numele, ora sau data limită.

-Ca utilizator, vreau să pot vedea toate activitățile mele într-o listă clară, ordonate după prioritate sau stare.

-Ca utilizator, vreau să pot marca o activitate cu o prioritate (mică / mare) pentru a ști ce e mai urgent.

Use cases principale:

-Autentificare utilizator – logare / înregistrare cu validare de date.

-Gestionare activități – adăugare, modificare, ștergere.

-Clasificare activități – marcarea acestora în funcție de stare și prioritate.

-Vizualizare calendar – afișarea activităților în funcție de data limită.

3. Functional Requirements (Cerințe funcționale):

Sistem de autentificare (login și register) cu validare a datelor

Posibilitatea de a crea, edita și șterge activități.

Posibilitatea de a marca activitățile ca „Overdue”, „Upcoming”, „Completed” sau „Canceled”.

Funcționalitate de setare a priorității (mică / mare).

Vizualizarea activităților în listă sau calendar.

Posibilitate de căutare și filtrare a activităților.

4. Non-Functional Requirements (Cerințe non-funcționale):

Compatibilitate: funcțională atât pe desktop, cât și pe dispozitive mobile (Android/iOS).

Ușurință în utilizare: interfață intuitivă, prietenoasă și consecventă.

Disponibilitate: aplicația trebuie să funcționeze fără erori majore pe toate browserele moderne.

Scalabilitate: arhitectura trebuie să permită adăugarea de noi funcționalități în viitor.

5. User Interface Design (Designul interfeței utilizator):

Interfața aplicației va fi minimalistă și clar structurată, cu un design modern bazat pe React (web) și React Native (mobil).

Principalele ecrane:

-Ecran Login/Register – pentru autentificare și creare cont.

-Ecran principal (Dashboard) – listă cu activități organizate pe categorii și priorități.

-Ecran Adăugare/Modificare activitate – formular pentru introducerea datelor activității.

-Ecran Calendar – vizualizare a activităților după dată.

Culorile vor fi neutre, cu accente pentru stări (ex: verde pentru „Completed”, roșu pentru „Overdue”).

6. User Experience Design (Designul experienței utilizatorului):

Experiența utilizatorului se bazează pe simplitate și eficiență:

Toate acțiunile principale (adăugare, modificare, ștergere, filtrare) sunt accesibile dintr-un singur ecran.

Feedback vizual clar la fiecare acțiune (mesaje de succes / eroare).

Navigare intuitivă între ecrane.

Posibilitatea de personalizare (tema luminoasă / întunecată, opțional).

Scopul este ca utilizatorul să poată înțelege aplicația fără a fi nevoie de ghidare suplimentară.